报价说明

我公司在“北大荒集团黑龙江五九七农场2025年高标准农田建设项目一标段”中标并与业主签订了工程承包合同，为顺利完成工程建设并保证工程质量，选择信誉良好、能力强的专业分包队伍，我公司采取比价方式进行选择专业分包队伍。

报价单位应仔细阅读报价说明文件的所有内容，按照报价说明文件的要求在规定时间提供有效的报价文件，否则，报价将被拒绝。

- 工程概况

- 总包单位:北大荒建设集团有限公司

工程名称:北大荒集团黑龙江五九七农场2025年高标准农田建设项目一标段

- 工程地点:五九七农场

- 专业/结构类型:电力工程

二、工作安排及标书说明

1.本次报价要求供应商必须是具备独立法人的企业，不针对自然人，采取 比价 方式，受邀单位可自行考察施工现场，费用自理。

2.对于报价书中存在的问题，可于截止至采购信息要求的截止时间之前与我单位办公室电话联系，我单位将给予解释。

3.报价文件采用PDF格式。

4、工程量清单报价表中的工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

5.报价文件有效期：  31 日历天

6.报价文件报送地点为：北大荒建设集团有限公司第二分公司。

7.报价文件报送截止时间：至采购信息要求的截止时间，在截止时间后送达的报价文件不予接受。

8.联系电话：18845102322  联系人： 宋志远

三、工程概况

1.本工程位于 黑龙江省五九七农场。

2.计划工期：根据发包人实际要求确定。

计划开工日期：2025年 10月 20日

计划竣工日期：2025年 11月 20日

注：（具体工期安排详见总包施工进度计划，承包方无条件响应甲方与业主达成一致的进度节点计划及交安计划）

- 本工程项目施工范围为：箱式变电站、电力电缆工程施工任务。

- 提供专业分包内容：新建区和改造区供电线路工程的采购及施工；以工程承包方提供的工程量清单及图纸所示包括且不限于的全部内容为准；分包方式：专业分包

四、报价范围及内容

1.本工程报价范围：北大荒集团黑龙江五九七农场2025年高标准农田建设项目一标段 专业电工程施工范围：第七管理区第六作业站、第九管理区第五作业站和新建区供电线路工程的导线架设、电杆组立、横担组装和拉线安装等采购及施工；以及建设单位指示、变更、施工图纸和工程量清单要求的一切施工项目。

2.承包方式：固定综合单价（单价中包含施工交界面清理；包人工；包主材辅料；包施工措施；包机械、机具费及耗材；包水电费；包吃住费；包质量验收；包安全；包工期；包文明施工；包工完场清；包验收通过等一切与完成本工程有关的内容）。

所有工程量施工完成，最终经甲方验收合格，交付给建设单位为止算竣工，最终结算以实际工程量为准；并提供9%增值税专用发票。

本工程报价范围中由甲方负责和提供服务的工作：

1.提供专业电施工图纸。

2.除上述需由甲方负责的工作外，乙方报价中应包含一切为优质完成本工程所需的全部费用及保证工程良好施工的措施费用。

3.支付方式：按建设单位拨款进度同比例支付专业分包人已完工程进度款，工程款每次预留3%质保金。工程保修期自甲方验收合格满一年且无质量问题及质量隐患后无息结付剩余 3%。

3.本工程报价范围中由乙方负责的工作及报价所含内容：

3.1 完成本工程图纸范围内所需的一切人工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费及配合费。

3.2 材料二次倒运、多次倒运费用、洞内搬运、各种因素施工降效等因素增加的费用应考虑在报价内，不在另计费用 。

3.3 配备现场材料、机械、工具的管理人员，如有丢失损毁照价赔偿。

五、 质量标准、技术标准、相关要求

工程质量要求：达到专业工程合格验收标准。

技术标准：满足国家规范要求。

- 报价文件编制：

1.报价文件应当对报价说明文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、施工范围等实质性内容全面了解。

2.报价文件应盖单位公章。 委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人授权委托书。

3.报价文件需填写日期，按要求加盖报价人单位公章，并于 采购信息要求的截止时间分前送达 15004567415@163.com   。

七、报价书应包括的内容

- 1.报价承诺函。

- 2.法人身份证明及授权委托书。

- 3.综合报价。

- 4.相关承诺。

八、评比办法：

1.专业分包公司的确定采用“合理低价、优质优价”的原则。

2.评比时将充分考虑专业分包公司的经济能力、综合施工能力、信誉、人员配置情况。

九、报价保证金：报价人在报价之前缴纳，金额为  伍万元整 ，未缴纳报价保证金，不得参与报价。缴纳报价保证金时，竞标人备注信息填写：报价保证金。报价保证金不得代缴。履约保证金为中标价或签约合同价的  10 %。工程竣工、质量验收合格后无息返款；中标人中标后未能签订合同，系中标人违约，报价保证金作为中标人向承包人支付的违约金，不再返还。

报价保证金的形式：电汇或银行转账。

保证金的金额： 伍万元整 （报价人需要一次性转账所需金额）

账户名称：北大荒建设集团有限公司第二分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司建行哈尔滨红赣支行

开户行帐号：23001865655050501778

递交截止时间：截止至采购信息要求的截止时间。

报价保证金注明项目名称，不符合上述要求的，否决其报价。

- 十、其他要求

1.递交报价文件时，必须在相对应工程量清单计价表中盖公章。

2.报价人应保证工人保险的交纳、体检、专业证书的配备，以及迎接各项验收、检查均达到我方的要求，若无法达到要求，我方有权制定罚款措施，并拒绝支付工程款。

3.业主对报价人在技术、质量、安全文明施工等方面的要求，报价方必须保证达到。